PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Lê Đức Anh | Mã sinh viên | N25DTCN001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM_KS25_CNTT6 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là quản lý, tôi muốn theo dõi số lượng phiếu thăm khám của điều dưỡng viên bất kỳ để có thể ước lượng công việc và phân chia nhân sự hợp lý, tránh trường hợp nhân sự quá tải và đánh giá không tốt từ khách hàng. |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn tạo lịch thăm khám để được điều dưỡng tới khám và chăm sóc tại nhà. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Estimable | “làm việc tốt hơn” là tốt hơn như thế nào, không đưa ra số liệu cụ thể mà chỉ nói chung chung, không thể ước lượng được “tốt hơn” |
| Negotiable | “hệ thống phân công lịch khám” quá bao quát, cần phải thương lượng để đưa ra 1 US hợp lý hơn |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | “Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi những lịch thăm khám được phân công với dữ liệu làm mới liên tục để có thể sắp xếp thời gian và trang thiết bị phục vụ bệnh nhân.” |
| US-X2 | “Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo theo thời gian thực tế để có thể đánh giá sức khỏe bệnh nhân và đưa ra các chuẩn đoán chính xác.” |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Quản lý các phiếu thăm khám mà điều dưỡng viên phụ trách là cần thiết trong hệ thống để có thể giám sát được tiến độ công việc, phân chia ca khi có bệnh nhân đặt phiếu khám |
| US-02 | Must | Tạo lịch thăm khám để quản lý bệnh viện phân chia điều dưỡng đến khám và điều trị, là yếu tố cần thiết để hệ thống vận hành, nếu không có bệnh nhân đặt lịch khám thì hệ thống này không cần. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là điều dưỡng được phân công phiếu khám TK-002 và đã đăng nhập vào hệ thống | Mở phiếu thăm khám TK-002 qua đường dẫn | Thông tin phiếu thăm khám TK-002 hiển thị trên màn hình |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ■ (2b) Đã bị huỷ | Thông báo phiếu TK-001 đã bị hủy hiển thị trên màn hình của điều dưỡng |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng trong 1 story cụ thể, còn DoD áp dụng với phạm vi toàn bộ dự án.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Hệ thống theo dõi phiếu thăm khám của điều dưỡng có tính kỹ thuật phức tạp và logic cho việc quản lý sắp xếp ca làm cho điều dưỡng mà không bị trùng lịch khá phức tạp. |
| US-02 | 5 | Logic kiểm tra và phòng tránh việc bệnh nhân đặt 2 lịch trùng sẽ yêu cầu logic, giao diện đặt khám phải thiết kế cho dễ dùng |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Yêu cầu người có thể 3 và 21 giải thích lý do lật thẻ với số Stroy Point như vậy. Cả team cùng lắng nghe ý kiến và thảo luận lại, sau đó sẽ cùng nhau lật thẻ lại.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) | Quản lý công việc, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đang phụ trách |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiển thị phiếu thăm khám | UI/UX | 6h |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin phiếu thăm khám | Database | 10h |
| Kiểm thử chức năng và giao diện | Testing | 3h |
| Tổng giờ công |  | 19h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế là là 23SP, Lý tưởng là 15.6 SP Chênh lệch 7.4 SP, đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Tại ngày 8-10, đường thực tế đang từ 16SP tại ngày 8 đi thẳng xuống còn 0SP ngay ngày cuối, có khả năng team đang còn skip và thiếu chức năng |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Product Owner | Developments | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Ghi nhận ý kiến của Stakeholder và thêm vào Product Backlog sau để cho Sprint sau